Assignment 1 
FER202 – Laptop Brand Store

Link github bài tập nhóm: haotruong270704-lgtm/laptop-store-group2: ASM 1

Họ tên thành viên nhóm

| STT | Mã SV | Họ tên | Vai trò | Phân công theo module, công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DE180605 | Trương Đăng Nguyên Hạo | Leader/Fullstack Admin Module | Issue#1,#2,#5,#8,#9,#10,#13,#19,#20,#21,#22,#26,#27,#28 #29 |
| 2 | DA190054 | Phạm Thùy Dương | Member/ Customer&amp; CommerceModule | Issue #3, #4, #6, #7, #11, #12,#14, #15, #16, #17, #18, #23, #24, #25) |

Mục Lục

1.	Nền tảng dự án – Foundation	4

1.1.	Issue #1: Repo templates & CODEOWNERS	4

1.2 	Issue #2: Project setup & configuration	4

1.4. Issue #4: Format utils formatPrice/formatDate	5

1.5. Issue #5: axiosClient & interceptors	6

1.6. Issue #6: Laptop, catalog & review services	7

2.	Đăng nhập, Layout, Route, Components - Core UI & Auth	8

2.1.	Issue #8: Fake login & AuthContext	8

2.2. Issue #9: Routes, layouts & 404	9

2.3. Issue #10: ProtectedRoute by role	10

2.4. Issue #11: Common components (Loading, ErrorAlert, EmptyState, Price)	10

2.5. Issue #12: ToastContext & ConfirmModal	11

2.6. Issue #13: Hooks useAxios & useDebounce	11

2.7. Issue #14: AppNavbar & Footer	12

2.8. Issue #15: LaptopCard & LaptopGrid	13

3.	Trang chủ, Danh sách, Chi tiết, Đánh giá - Catalog & Detail	13

3.1 Issue #16: Home page with Promise.all	13

3.2. Issue #17: Laptop list	14

3.3. Issue #18: LaptopFilter controlled component	14

3.4. Issue #19: Navbar search suggestions	16

3.5. Issue #20: Laptop detail with allSettled & cancel	16

3.6. Issue #21: Review list & form	17

4.	Giỏ hàng, Thanh toán, Quản trị - Cart, Order & Admin	18

4.1.	Issue #22: CartContext & add to cart	18

4.2.	Issue #23: Cart page & optimistic delete	18

4.3.	Issue #24: Checkout flow	18

4.4.	My orders & cancel order	19

4.5.	Issue #26: Admin laptop table, quick stock edit, optimistic delete	20

4.6.	Issue #27: Admin laptop create/edit form	20

4.7.	Issue #28: Admin order management	21

4.8.	Issue #29: Bulk delete with Promise.allSettled	22

# Nền tảng dự án – Foundation

  - Issue #1: Repo templates & CODEOWNERS

• Commit: chore(setup): add issue/pr templates and codeowners (Refs #1)

•Checklist đã hoàn thành:
   [x] Tạo Issue / PR Templates chuẩn
   [x] Cấu hình CODEOWNERS gán đúng người phụ trách
   [x] Cấu hình .env.example và .githooks/pre-push

## 1.2 	Issue #2: Project setup & configuration

• Commit: chore(seed): add sample data for json-server (Refs #3)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Tạo db.json với 16 laptops, 6 brands, 4 categories, 10 reviews, 2 users
   [x] Tạo db.backup.json và script reset-db.js
   [x] Đảm bảo các trường số (price, stock, sold) đúng kiểu data type

## 1.4. Issue #4: Format utils formatPrice/formatDate

• Commit: feat(utils): add price and date formatters (Refs #4)

• Checklist đã hoàn thành:
   	[x] Xây dựng formatPrice định dạng tiền tệ VND
   	[x] Xây dựng formatDate định dạng dd/MM/yyyy
   	[x] Thêm hàm getSellingPrice và getDiscountPercent

## 1.5. Issue #5: axiosClient & interceptors

• Commit: feat(api): add axios client with interceptors (Refs #5)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Tạo instance axiosClient đọc baseURL từ import.meta.env
   [x] Request Interceptor: gắn Token Authorization & đo thời gian
   [x] Response Interceptor: log DEV & chuẩn hóa thông báo lỗi tiếng Việt

## 1.6. Issue #6: Laptop, catalog & review services

• Commit: feat(api): add laptop, catalog and review services (Refs #6)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] laptopApi: getAll (lấy total từ x-total-count), getById, create, update, remove
   [x] catalogApi: getBrands, getCategories
   [x] reviewApi: getByLaptop, create

1.7. Issue #7: Cart & order services

• Commit: feat(api): add cart and order services (Refs #7)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] cartApi: getByUser, add, updateQuantity (PATCH), remove
    [x] orderApi: getByUser, getAll, create, updateStatus (PATCH)

- Đăng nhập, Layout, Route, Components - Core UI & Auth

  - Issue #8: Fake login & AuthContext

• Commit: feat(auth): add fake login with auth context (Refs #8)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Tạo AuthContext lưu trữ user, isAdmin, login, logout
    [x] Lưu token giả lập và thông tin user vào localStorage
    [x] Xây dựng LoginPage validate form chuẩn

## 2.2. Issue #9: Routes, layouts & 404

• Commit: feat(router): add routes, layouts and not found page (Refs #9)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Khai báo 13 routes lồng nhau trong App.jsx
    [x] Xây dựng MainLayout và AdminLayout với Outlet
    [x] Xây dựng NotFoundPage 404 và hook usePageTitle

## 2.3. Issue #10: ProtectedRoute by role

• Commit: feat(auth): guard customer and admin routes by role (Refs #10)

• Checklist đã hoàn thành:
     [x] Bảo vệ các route /cart, /checkout, /orders, /admin/*
     [x] Lưu state location.from để quay lại trang cũ sau khi login
     [x] Chuyển hướng về trang chủ nếu không đủ quyền

## 2.4. Issue #11: Common components (Loading, ErrorAlert, EmptyState, Price)

• Commit: feat(ui): add loading, error, empty state and price components (Refs #11)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Tạo Loading Spinner & LaptopCardSkeleton (Placeholder)
    [x] Tạo ErrorAlert với nút Thử lại
    [x] Tạo Price component tự động tính % giảm giá

## 2.5. Issue #12: ToastContext & ConfirmModal

• Commit: feat(ui): add toast context and confirm modal (Refs #12)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Xây dựng ToastContext thông báo tự ẩn sau 3 giây
    [x] Xây dựng ConfirmModal dùng chung thay cho confirm() mặc định

## 2.6. Issue #13: Hooks useAxios & useDebounce

• Commit: feat(hooks): add useAxios and useDebounce hooks (Refs #13)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Xây dựng custom hook useAxios tích hợp AbortController
    [x] Tự động hủy request cũ khi re-render hoặc đổi tham số
    [x] Xây dựng custom hook useDebounce

## 2.7. Issue #14: AppNavbar & Footer

• Commit: feat(layout): add navbar and footer (Refs #14)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Xây dựng AppNavbar responsive với Bootstrap
   [x] Dropdown tài khoản phân quyền Admin / Customer
   [x] Badge hiển thị tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

## 2.8. Issue #15: LaptopCard & LaptopGrid

• Commit: feat(ui): add laptop card and grid (Refs #15)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Xây dựng LaptopCard hiển thị thông số, giá bán, nhãn Hết hàng
   [x] Xây dựng LaptopGrid responsive 4 cột (lg), 3 cột (md), 2 cột (sm)
   [x] Bắt lỗi ảnh hỏng qua onError xử lý bằng ảnh placeholder

- Trang chủ, Danh sách, Chi tiết, Đánh giá - Catalog & Detail

## 3.1 Issue #16: Home page with Promise.all

• Commit: feat(home): load home sections in parallel with Promise.all (Refs #16)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Gộp 4 request API trong 1 Promise.all duy nhất
    [x] Hiển thị Carousel banner, Sản phẩm bán chạy, Hàng mới về
    [x] Hiển thị Badge so sánh thời gian chạy Song song vs Tuần tự (DEV mode)

## 3.2. Issue #17: Laptop list

• Commit: feat(list): sync filters with url and paginate (Refs #17)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Đồng bộ bộ lọc, sắp xếp, trang hiện tại lên URL SearchParams
    [x] Phân trang 8 sản phẩm/trang từ header x-total-count
    [x] Hủy request cũ khi thay đổi bộ lọc liên tục

## 3.3. Issue #18: LaptopFilter controlled component

• Commit: feat(list): add controlled laptop filter component (Refs #18)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Xây dựng LaptopFilter dạng Controlled Component
    [x] Lọc theo Hãng, Loại, Khoảng giá, RAM
    [x] Tích hợp trên Sidebar (Desktop) và Offcanvas (Mobile)

## 3.4. Issue #19: Navbar search suggestions

• Commit: feat(search): add navbar search suggestions (Refs #19)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Gợi ý tìm kiếm nhanh trên Navbar với useDebounce 400ms
   [x] Hủy request khi gõ liên tục
   [x] Xử lý phím Esc và click outside để đóng menu gợi ý

## 3.5. Issue #20: Laptop detail with allSettled & cancel

• Commit: feat(detail): add laptop detail page (Refs #20)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Bước 1: Tải thông tin Laptop (getById)
    [x] Bước 2: Tải song song Đánh giá + Sản phẩm liên quan bằng Promise.allSettled
    [x] Hiển thị Breadcrumb, Bảng thông số kỹ thuật và Tabs chi tiết

## 3.6. Issue #21: Review list & form

• Commit: feat(review): add review list and form (Refs #21)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Hiển thị danh sách đánh giá theo sao và ngày tạo
    [x] Form gửi đánh giá 1-5 sao kèm validation >= 10 ký tự
    [x] Chỉ cho phép mỗi user đánh giá 1 lần / sản phẩm (BR-07)

- Giỏ hàng, Thanh toán, Quản trị - Cart, Order & Admin

## Issue #22: CartContext & add to cart

• Commit: feat(cart): add cart context and sync with server (Refs #22)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Đồng bộ giỏ hàng với json-server theo userId
    [x] Xử lý addToCart: kiểm tra tồn kho stock trước khi thêm
    [x] Tự động chuyển hướng đến /login nếu chưa đăng nhập

  - Issue #23: Cart page & optimistic delete

• Commit: feat(cart): add cart page with optimistic delete (Refs #23)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Trang Giỏ hàng /cart hiển thị bảng sản phẩm & tổng tiền
    [x] Thay đổi số lượng (PATCH) có kiểm tra giới hạn stock
    [x] Xóa sản phẩm dạng Optimistic Update kèm rollback khi lỗi

  - Issue #24: Checkout flow

• Commit: feat(checkout): add checkout flow (Refs #24)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Bước 1: Kiểm tra lại tồn kho mới nhất (Promise.all)
    [x] Bước 2: Tạo đơn hàng POST /orders (status: Pending)
    [x] Bước 3: Trừ stock, cộng sold, xóa giỏ hàng (Promise.allSettled)

  - My orders & cancel order

• Commit: feat(order): add my orders page with cancel (Refs #25)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Trang Đơn hàng của tôi /orders hiển thị danh sách đơn đã đặt
    [x] Nút Hủy đơn cho các đơn hàng ở trạng thái Pending
    [x] Tự động hoàn lại số lượng stock khi hủy đơn

  - Issue #26: Admin laptop table, quick stock edit, optimistic delete

• Commit: feat(admin): add admin laptop table with quick edit (Refs #26)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Bảng quản lý sản phẩm /admin/laptops có tìm kiếm & phân trang
    [x] Quick Edit: Sửa nhanh số lượng tồn kho trên bảng bằng PATCH /laptops/:id
    [x] Cảnh báo chữ đỏ khi stock < 5

  - Issue #27: Admin laptop create/edit form

• Commit: feat(admin): add laptop create/edit form (Refs #27)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Form dùng chung cho cả Thêm mới (POST) và Cập nhật (PUT)
    [x] Validate dữ liệu theo quy tắc BR-10
    [x] Giữ nguyên các trường sold, rating, createdAt khi Edit

  - Issue #28: Admin order management

• Commit: feat(admin): add admin order management page (Refs #28)

• Checklist đã hoàn thành:
   [x] Trang Quản lý Đơn hàng /admin/orders lọc theo trạng thái
   [x] Cập nhật trạng thái đơn hàng 1 chiều (Pending -> Processing -> Shipped ->      Completed)
   [x] Modal xem chi tiết danh sách sản phẩm trong đơn

  - Issue #29: Bulk delete with Promise.allSettled

• Commit: feat(admin): implement bulk delete laptops using Promise.allSettled (Refs #29)

• Checklist đã hoàn thành:
    [x] Checkbox chọn từng dòng hoặc chọn tất cả sản phẩm
    [x] Thực thi xóa hàng loạt bằng Promise.allSettled()
    [x] Hiển thị Toast báo số lượng xóa thành công/thất bại

- Test – Kiểm thử

  - Issue #30: README & documentation